🛡️ MANUAL OFICIAL DE CALIDAD DE SOFTWARE (SQA) Aseguramiento de Calidad — EduMaster AI Pro Marco normativo de ingeniería, estándares de desarrollo web, SLAs de resolución, pruebas automatizadas y criterios de aceptación para el ecosistema educativo EduMaster AI Pro. Especialidad: 1° Año 'A' Software ¦ Uptime Meta: 99.9% ¦ Cobertura Test: > 85%

1. Control del Documento y Versiones

| Nombre del Proyecto: EduMaster AI Pro | Código de Documento: MC-SQA-001 |
| --- | --- |
| Especialidad / Sección: 1° Año 'A' Software | Versión Actual: v1.0.0 (Oficial) |
| Integrantes del Equipo: René, Alejandro, Jeffrey, Mónica | Fecha de Emisión: 22/10/2026 |

Historial de Revisiones del Documento

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Autor / Rol | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 05/10/2026 | Borrador inicial de estándares de código JS/HTML y matriz RACI. | René — Líder SQA | Revisado |
| 0.9.0 | 14/10/2026 | Inclusión de SLAs para procesamiento de pagos y métricas de carga. | Mónica — Tech Lead | Pre-Aprobado |
| 1.0.0 | 22/10/2026 | Aprobación oficial del Manual de Calidad SQA para EduMaster AI Pro. | Equipo 1° A Software | VIGENTE |

Firmas de Aprobación

| [ELABORÓ] _____________ René Líder SQA 22/10/2026 | [REVISÓ] _____________ Mónica Tech Lead / Dev 22/10/2026 | [APROBÓ] _____________ Alejandro Líder de Proyecto 22/10/2026 | [AUDITOR] _____________ Jeffrey QA Specialist 22/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Política y Objetivos de Calidad

📜 Declaración Oficial de la Política de Calidad En EduMaster AI Pro (1° A Software), nos comprometemos a ofrecer una experiencia educativa digital de clase mundial, garantizando la máxima disponibilidad de la plataforma, la protección de transacciones financieras y la privacidad absoluta de los estudiantes. Toda línea de código construida para nuestros módulos de aprendizaje, simulación e IA debe someterse a estrictos estándares de ingeniería para asegurar un rendimiento óptimo en dispositivos móviles y de escritorio. Nuestra filosofía se basa en la prevención activa de errores, la automatización de pruebas integradas al flujo de CI/CD y la mejora continua impulsada por métricas cuantitativas, asegurando que cada release aporte valor real sin comprometer la estabilidad del sistema.

Metas y Objetivos Cuantitativos de Calidad

| Tiempo de Carga (FCP) < 1.2s First Contentful Paint en catálogo de cursos e interfaz interactiva. | Seguridad en Pagos 100% Cumplimiento con cifrado SSL/TLS y PCI-DSS en pasarela de cupones y checkout. |
| --- | --- |
| Cobertura de Pruebas ≥ 85% En lógica de negocio backend y validaciones JavaScript en cliente. | Disponibilidad (SLA) 99.9% Uptime garantizado en la infraestructura global de cursos. |

3. Estructura Organizacional y Matriz RACI

Simbología: R = Responsable (Ejecuta) | A = Aprobador (Autoriza) | C = Consultado (Aporta) | I = Informado (Notificado)

| Fase / Entregable del Proyecto | Líder Proyecto (Alejandro) | Tech Lead (Mónica) | Líder SQA (René) | QA Specialist (Jeffrey) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de Requisitos & Historias de Usuario | R / A | C | C | C |
| Diseño de Interfaz & Accesibilidad WAI-ARIA | I | C | C | R / A |
| Desarrollo Frontend / Backend (Módulos & Cursos) | I | R / A | C | I |
| Ejecución de Pruebas Unitarias y E2E | I | C | R / A | R |
| Auditoría SQA y Sign-off para Producción | A | R | R | R |

4. Estándares de Codificación Web (HTML5 / CSS / JS)

| 🏷️ Nomenclatura Estricta • Variables / Funciones: Usar camelCase (ej. procesarInscripcion()). • Clases CSS: Kebab-case con BEM (ej. .course-card__badge). • Constantes: UPPER_SNAKE_CASE (ej. CUPON_VALIDO_50). | ⚡ Control Async / Await • Prohibido dejar promesas sin capturar (unhandledrejection). • Encapsular llamadas API siempre en bloques try { ... } catch (err). • Notificar con Toaster UI limpia, nunca con alert(). | ♿ Accesibilidad & DOM • Uso obligatorio de semantic HTML5 y aria-label en botones. • Imágenes con etiquetas alt descriptivas y fallback. • Minimizar reflows manipulando el DOM en lote o clases CSS. |
| --- | --- | --- |

5. Código de Referencia Conforme al Estándar

InscripcionService.js // ========================================================================= // MÓDULO: Servicio de Inscripción de Cursos (EduMaster AI Pro) // Cumple con Norma MC-SQA-001: Manejo de Excepciones y Nomenclatura // ========================================================================= const CUPON_VALIDO_50 = "DESCUENTO50"; const DESCUENTO_PORCENTAJE = 0.50; /** * Procesa la inscripción a un curso aplicando cupones de descuento. * @param {string} cursoId - ID del curso seleccionado. * @param {number} precioBase - Precio nominal del curso en USD. * @param {string} codigoCupon - Código de cupón ingresado por el usuario. * @returns {Promise<Object>} Resultado de la transacción. */ async function procesarInscripcionCurso(cursoId, precioBase, codigoCupon = "") { try { // 1. Validaciones previas de entradas if (!cursoId ¦¦ typeof precioBase !== "number" ¦¦ !Number.isFinite(precioBase) ¦¦ precioBase <= 0) { throw new Error("Parámetros de curso o precio no válidos."); } // Normaliza el cupón (tolera null, undefined o valores no string) const cuponNormalizado = typeof codigoCupon === "string" ? codigoCupon.trim().toUpperCase() : ""; let precioFinal = precioBase; let cuponAplicado = false; // 2. Lógica de cálculo de descuento if (cuponNormalizado === CUPON_VALIDO_50) { precioFinal = precioBase * (1 - DESCUENTO_PORCENTAJE); cuponAplicado = true; } // 3. Simulación de respuesta asíncrona segura return { exito: true, cursoId, montoPagado: precioFinal.toFixed(2), descuento: cuponAplicado ? "50%" : "0%", fecha: new Date().toISOString() }; } catch (error) { // Registro en log de auditoría SQA console.error("[SQA-LOG] Error en procesarInscripcionCurso:", error.message); return { exito: false, mensajeError: error.message }; } }

6. Estrategia de Pruebas y Herramientas

| Nivel | Alcance | Herramienta | Meta / Criterio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones de negocio (cupones, precios, validaciones). | Jest / Vitest | Cobertura ≥ 85% | Dev |
| Integración | API, base de datos y pasarela de pago. | Supertest / Postman | 100% endpoints críticos | Dev / QA |
| E2E | Flujos completos: registro, inscripción, checkout. | Cypress / Playwright | Flujos críticos sin fallos | QA |
| Rendimiento | Carga del catálogo y picos de inscripciones. | Lighthouse / k6 | FCP < 1.2s | QA / Dev |
| Seguridad | Vulnerabilidades web y manejo de pagos. | OWASP ZAP / npm audit | 0 vulnerabilidades críticas | QA / Tech Lead |
| Accesibilidad | Navegación por teclado, lectores de pantalla, contraste. | axe DevTools / Lighthouse | WCAG 2.1 nivel AA | UX/UI / QA |

7. Gestión de Incidencias y Control de Errores (Bugs) [Sección 8]

7.1. Clasificación de Severidad y Tiempos de Solución (SLA)

| Severidad | Descripción del Error en EduMaster AI Pro | Tiempo Máximo de Solución (SLA) |
| --- | --- | --- |
| Alta (Bloqueante) | La plataforma EduMaster se cae, pantalla totalmente en blanco, el inicio de sesión no responde o se pierden datos guardados de usuarios. | Menos de 12 Horas |
| Media (Funcional) | Una función específica falla (ej. un filtro de búsqueda de cursos o formulario de entrega no envía datos), pero existe una alternativa. | Menos de 48 Horas |
| Baja (Cosmética) | Errores ortográficos en contenidos, desalineación de botones, inconsistencias visuales o problemas menores en dispositivos móviles. | Próximo Sprint / Entrega |

7.2. Flujo de Vida y Estados del Bug

Todo fallo o incidencia detectada en EduMaster AI Pro debe registrarse en el gestor de tareas del equipo (Jira / GitHub Issues / Trello) y cumplir obligatoriamente con el siguiente flujo de estados:

| PASO 1 [ NUEVO ] | PASO 2 [ EN REVISIÓN ] | PASO 3 [ RESUELTO ] | PASO 4 [ VERIFICADO QA ] | PASO 5 [ CERRADO ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Checklist de Criterios de Aceptación Pre-Despliegue

☑  1. Cero errores de sintaxis o consola — El código no genera advertencias JS ni fallos de renderizado en navegadores modernos.

☑  2. Nomenclatura y BEM validados — Cumple al 100% las normas de naming en variables camelCase y estructura HTML del manual.

☑  3. Pruebas Unitarias Exitosas (≥ 85% Cobertura) — Todas las suites de prueba de la lógica de inscripción y pagos pasan correctamente.

☑  4. Code Review Aprobado por Tech Lead — Revisión de pares efectuada garantizando mantenibilidad y ausencia de código duplicado.

☑  5. Ausencia de Bugs de Severidad Alta o Media — No hay incidencias bloqueantes o funcionales pendientes en el tablero de QA.

9. Reglas del Escáner de Auditoría SQA (SonarQube)

• Prohibición de alert(): Uso obligatorio de notificaciones Toaster UI nativas. El uso de alert() marca fallo crítico en auditoría.

• Uso de ES6+ (let/const): Declaración estricta sin 'var' para prevenir scopes ambiguos.

• Nomenclatura camelCase: Identificación automática de funciones y variables en camelCase. Se advierte sobre uso de snake_case.

• Manejo de Excepciones: Encapsulamiento obligatorio de bloques asíncronos y APIs en estructuras try...catch.

10. Glosario y Referencias Normativas

| 📖 Glosario de Términos SQA: Software Quality Assurance. SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). RACI: Matriz de Responsabilidades (R, A, C, I). FCP: First Contentful Paint (Métrica de tiempo de carga). E2E: Pruebas de extremo a extremo. CI/CD: Integración y Despliegue Continuos. BEM: Block Element Modifier (Nomenclatura CSS). Sign-off: Aprobación formal para producción. | 📑 Normas y Referencias ISO/IEC 25010: Modelo de calidad del producto de software. PCI-DSS: Estándar de seguridad de datos en pagos. WCAG 2.1 (AA): Pautas de accesibilidad web W3C. WAI-ARIA: Especificación de accesibilidad interactiva. OWASP Top 10: Riesgos principales de seguridad web. ISO/IEC/IEEE 29119: Estándar internacional de pruebas. |
| --- | --- |